**Aссалому-алайкум ҳурматли ҳам юртлар, тумандошлар ҳамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари. Бугунги бирифингимизнинг мавзуси 2025-йилда амалга оширилаётган ишлар ҳамда келгуси режалар тўғрисида**

**Туманимиз ҳудудидаги халқаро, давлат ва маҳаллий аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларини асфальт қоплама билан таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида суҳбатимизни давом эттирамиз.**

**Йўл**

Пахтачи тумани бўйича умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларининг жами умумий узунлиги **219** км.ни ташкил этади. Шундан:

Халқаро аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **30** км. Давлат аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **61** км. Маҳаллий аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **128** км.ни ташкил этади.

Ўтган 2024 йил давомида туманимиз аҳолиси турмуш тарзини янада яхшилаш, йўлларда йўл транспорт ҳодисаларини олдини олиш ва пиёдалар ҳаракат хавфсизлигини таьмирлаш мақсадида умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишлари олиб борилди, М-37 “Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши” автомагистрал йўлининг Султонобод бозори олдига **светафор** ўрнатилди, ҳамда эскирган **йўл белгилари** янгисига алмаштирилди.

 Жумладан: Корхонамизнинг ўтган 2024 йилги режаси Халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўлларида **15** км, Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **3** км ҳамда Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **13** км, **жами** **31** км умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари бажарилишини режа қилиб олинган эди ва режага киритилган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари ортиғи билан бажарилди.

Фурсатдан фойдаланиб Хурматли хам юртлар, тумандошлар хамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари, Жорий 2025 йилда Халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўлларида **15** км, Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **13** км ҳамда Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **12** км, **жами** **40** км умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари бажарилди.

Йил якунигача Д 077 (4Р 185) "М-37 автомобил йўлидан Қарнабота қишлоғига кириш" автомобил йўлининг 8-9 км оралиғидаги кўприкни қайта қуриш ишлари ва 1 км масофада асфалтлаш ишлари бажарилади.

Бундан ташқари туманимиз ҳудудидан ўтувчи умумфойдаланувдаги халқаро аҳамиятга эга “М-37 Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши” автомобил йўлининг 126-147 км қисмалри оралиғида асфалт қоплама билан жорий таъмирлаш ишлари бошлб юборилган ва давом этмоқда.

**Эътиборингиз учун рахмат**

**Aссалому-алайкум ҳурматли ҳам юртлар, тумандошлар ҳамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари. Бугунги бирифингимизнинг мавзуси Равон йўллар? Халқимиз фаровонлиги, бунёдкорлик қудрати тимсоли.**

**Туманимиз ҳудудидаги халқаро, давлат ва маҳаллий аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари, ҳамда ички хўжаликлараро йўлларини асфальт қоплама ва тош-шағал билан таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида суҳбатимизни давом эттирамиз.**

**Йўл**

Пахтачи тумани бўйича автомобиль йўлларининг жами умумий узунлиги **918** км.ни ташкил этади. Шундан:

Халқаро аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **30** км. Давлат аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **61** км. Маҳаллий аҳамиятга эга умумфойдаланувдаги автомобиль йўллари **128** км. Ички хўжаликлараро автомобиль йўллари **699** км.ни ташкил этади.

Ўтган 2024 йил давомида туманимиз аҳолиси турмуш тарзини янада яхшилаш, йўлларда йўл транспорт ҳодисаларини олдини олиш ва пиёдалар ҳаракат хавфсизлигини таьмирлаш мақсадида умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишлари олиб борилди, М-37 “Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши” автомагистрал йўлининг Султонобод бозори олдига **светафор** ўрнатилди, ҳамда эскирган **йўл белгилари** янгисига алмаштирилди.

 Жумладан: Корхонамизнинг ўтган 2024 йилги режаси Халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўлларида **15** км, Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **3** км ҳамда Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **13** км, **жами** **31** км умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари бажарилишини режа қилиб олинган эди ва режага киритилган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари ортиғи билан бажарилди. Бундан ташқари туман Ободонлаштириш бошқармаси билан ҳамкорликда **189 км** ички йўлларда ҳам ҳашар йўли билан тош-шағал ташланиб таъмирлаш ишлари олиб борилди. Қўшимча қилиб айтганда ўтган 2024 йилда халқнинг ўз ташаббуслари тамоили остида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-aпрелдаги ПҚ – 5072-сонли қарорига асосан

 Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали “Ташаббусли бюджет” жараёнида ғолиб бўлган ташаббулар ва Самарқанд Минтақавий йўлларга буюртмачи корхонаси Давлат Муассасаси билан шартнома асосида **6.5** км ички йўлларда ҳам асфальт қоплама ётқизиш ишлари бажарилди.

Фурсатдан фойдаланиб Хурматли хам юртлар, тумандошлар хамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари, Жорий 2025 йилда Халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўлларида **15** км, Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **2** км ҳамда Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларида **7** км, **жами** **24** км умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларида жорий таьмирлаш ишларидан асфальтлаш ишлари бажарилиши режа қилиб олинган бўлса, туман Ободонлаштириш бошқармаси билан ҳамкорликда ҳам туманимиз ҳудудидаги ички кўчаларимизда шағаллаштириш ишлари бажарилиши режалаштирилган.

**Эътиборингиз учун рахмат**